資料４

「とみや公共ライドシェア」の実証結果について（報告）

## １．実証運行結果

## （１）期間・時間　7/11/26〜7/12/25の毎週水・木・金曜日（14日間）、18～24時

## （２）運行体制　　ドライバー4名

## （３）運行管理　　パブリックテクノロジーズ（日野自動車）

## （４）料金　　　　料金1㎞まで500円（180ｍ毎に50円　、※障がい者1割引）

## （５）利用状況等　別紙 資料4-1「とみや公共ライドシェア」利用状況等報告書参照

## ①アプリ登録者134人

## ②乗車人数46人　（1日平均乗車人数46/14≒3.3人）

## ③運行回数32回　（1日平均運行回数32/14≒2.3回）

## ③-1　曜日毎の運行状況（32回の内訳）

## 水曜日(5週)・・・・・14回

## 木曜日(5週)・・・・・ 8回

## 金曜日(4週)・・・・・10回

## ③-2　時間ごとの運行状況（32回の内訳）

## 18時台・・5回、 19時台・・7回、 20時台・・6回

## 21時台・・8回、 22時台・・2回、 23時台・・4回

## ④利用目的別運行状況（アンケート回答より）

## 飲食（飲酒を伴う）・・・・・7件

## 飲食・・・・・・・・・・・・3件

## 買い物・・・・・・・・・・・3件

## 観光・レジャー・・・・・・・1件

## お風呂・・・・・・・・・・・1件

## （６）事業費（見込み額）

## 11,676,500円（うち 国からの補助金9,451,000円）

## （７）周知方法等　広報とみや（ドライバー募集、実証運行開始）、　　　　　　　　　市HP、LINE、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チラシ・ポスター等配布（公共施設、町内会回覧、市内飲食店、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スーパー、コンビニ等）、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町内会へのアプリ操作等の説明会実施、　　　　　　　　　　　　　出発式の実施（テレビ、新聞等による報道）

◎周知用チラシ、パンフレット

◎出発式の様子（１１月２５日実施）

## ２．アンケート結果

## 別紙 資料4-2「とみや公共ライドシェア実証運行　アンケート集計結果」のとおり